ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

# 1-Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2009 yılı yatırımlarını 35000 öğrenci ve 4346 akademik ve idari personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, anfiler, konferans salonları, sağlık merkezleri, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları  tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi. Hastane gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan da yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet etmek ve daha ileriye götürmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli ve etkili, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

2-Genel Değerlendirme:

Kuruluş Vizyonu: Eğitim, araştırma ve topluma sunduğu hizmetlerle uluslar arası düzeyde cazibe merkezi olmak.

Kuruluş Misyonu: Misyonumuz, İnsan merkezli eğitim ve araştırma faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiştirerek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak.

Kuruluşun temel amaç ve hedefleri:

# Amaçlar:

# Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması

Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi

Öğrenci Kalitesinin Yükseltilmesi

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Memnuniyetin Arttırılması

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetlerin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması

Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının Değiştirilmesi

Çevresel İşbirliklerini ve Sosyal Sorumluluk Projelerinin Arttırmak

Finansal Kaynakların Geliştirilmesi

Hedefler:

Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, ana sanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşan bir yükseköğretim kurumu oluşturmaktır.

Üniversitemizin fiziksel gelişiminin standartlara uygun olarak devamını sağlamak, Bilimsel ve teknolojik araştırmaların daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalışmalarını yapmak.

# Kuruluşun yatırım finansman kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- Özel Bütçe

- Hazine Yardımı

- Öz Gelirler

- Kira Gelirleri

- SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri

- Yaz Okulu Gelirleri

- İkinci Öğretim Gelirleri

- Döner Sermaye

# Kuruluşun mevcut üretim kapasitesi

Üniversitemiz 17 Fakülte, 7 Enstitü, 5 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksek Okulu ve 18 Uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu alanlar ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır.

| Tablo 1 : Derslik ve Laboratuarlar |
| --- |
| Eğitim Alanı | Kapasite 0-50 | Kapasite 51-75 | Kapasite 76-100 | Kapasite 101-150 | Kapasite 151-250 | Kapasite 251+ |
| Amfi |  | 11 | 9 | 18 | 14 | 5 |
| Sınıf | 191 | 82 | 94 | 42 | 8 | 5 |
| Bilgisayar Laboratuarları | 38 | 4 |  | 9 |  |  |
| Diğer Laboratuarlar | 361 | 12 | 24 | 12 |  |  |

1-Lojmanlar

Lojman Sayısı           : 1.129

Lojman Brüt Alanı	: 106.655m2

Dolu Lojman Sayısı	: 1.045

Boş Lojman Sayısı	: 84

2.Spor Tesisleri

Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 9

Kapalı Spor Tesisleri Alanı	: 18.450m2

Açık Spor Tesisleri Sayısı	: 5

Açık Spor Tesisleri Alanı	: 86.500m2

3.Yüzme Havuzu

Havuzun Eni     :8.70 metre

Havuzun Boyu  :14.60 metre

Havuzun derinliği :1.10 – 1.60 metre

4.Toplantı Konferans Salonları

| Tablo 2 : Toplantı ve Konferans Sayıları |
| --- |
|  | Kapasite 0-50 | Kapasite 51-75 | Kapasite 76-100 | Kapasite 101-150 | Kapasite 151-250 | Kapasite 251+ |
| Toplantı Salonu | 52 | 23 | 14 |  | 1 |  |
| Konferans Salonu | 16 |  | 6 | 6 |  | 3 |
| Toplam | 68 | 23 | 20 | 6 | 1 | 3 |

5-Hastane alanları

Biri merkez yerleşkede (Yakutiye), diğeri şehir merkezinde (Aziziye) olmak üzere iki ayrı hastanede sağlık hizmeti ve uygulamalı tıp eğitimi verilmektedir. Toplam 1300 yatak kapasiteli olan bu hastanelerimizde yataklı ve ayaktan tanı-tedavi hizmeti sunulmaktadır. Hastanelerde toplam 44 odalı ameliyathane, 50 yetişkin, 16 yeni doğan yatağı olan yoğun bakım, 20 yataklı yanık, 20 yataklı transplantasyon ve 40 yataklı ayaktan hemodiyaliz ünitesi hizmet vermektedir.

Yine merkez yerleşkede Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde; Ağız ve Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı bünyesinde 10 yataklı bir ameliyathane hizmet vermektedir. Fakültemiz 24 saat acil servis hizmeti de sunmaktadır.

6-Akademik Personelin Hizmet Alanları

| Tablo 4 : Akademik Personel Hizmet Alanları |
| --- |
|  | Sayısı (Adet) | Alanı (m2) | Kullanan Sayısı |
| Çalışma Odası | 2.101 | 63.943 | 2.401 |

7.İdari Personel Hizmet Alanları

| Tablo 5 : İdari Personel Hizmet Alanları |
| --- |
|  | Sayısı (Adet) | Alanı (m2) | Kullanan Sayısı |
| Çalışma Odası | 253 | 8.424 | 549 |
| Servis | 271 | 16.557 | 622 |

# 2009 yılı yatırımlarıyla hedeflenen ve  gerçekleşen kapasite artışı :

2009 Yılı yatırımlarıyla aşağıda ayrıntıları gösterildiği üzere  ilave kapasite artışı olmuştur.

Hastane ek binası hizmete açılmış ve 52.747 m2 kapasite artışı olmuştur.

Merkezi Derslik Laboratuvar ve İdari Binalar İnşaatı : 5.147 m2

Eczacılık Fakültesi Binası İnşaatı : 5.350 m2

Veteriner Fakültesi klinik bilimleri inşaatı : 9.300 m2

2009 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Genel Yatırım Uygulama Durumu:

Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar:

Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak Serbest bırakılması ve yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

Maliye Bakanlığınca yılsonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır.

Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.

# 2009 yılı proje uygulamaları

# A-EGİTİM SEKTÖRÜ

# A-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:

# 1-2009K120500 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Üniversitemizin fakülte ve yüksek okullarında çalışan Öğretim üyelerinin hazırladıkları bilimsel araştırma projelerine destek vermek amacıyla Hastanenin Döner sermaye gelirlerinin belli bir kısmının tahsis edildiği projeler için 2009 yılında toplam 6.627.000. TL harcama yapılmıştır.

B-EĞİTİM SEKTÖRÜ:

# 2-1998H050120 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ(DAP):

Üniversitemiz merkez yerleşkesinde Kartal Tırmanma Pisti, Buz Tırmanma Kulesi ve Buz Pat. Pis. Yapımı için başlangıç ödeneği olarak 500.000,00-TL ödenek konmuş olup, yıl içerisinde 758.000,00-TL ödenek eklenmiştir. Bu proje için toplam 1.258.000,00-TL harcama yapılmıştır.

# 3-1997H031180 MERKEZİ DERSLİK LABARATUVAR VE İDARİ BİNA İNŞAATI

45.000.000 TL toplam ödenekli projeden 2008 yılı sonuna kadar toplam 35.250.000,00- TL harcama yapılmıştır.

2009 yılı için 1.000.000,00-TL kira gelirlerinden, 2.000.000,00-TL hazine yardımı olmak üzere toplam 3.000.000 TL ödenek verilmiştir. Verilen ödeneğin tamamı inşaatların bir an önce bitmesi için harcanmıştır.

Merkezi Derslik Lab.İdari Binalar İnşaatı İşi :    321.000,00-TL

Eczacılık Fakültesi Binası İnşaatı İşi              :    136.000,00-TL

Veteriner Fakültesi Klinik Bil.İnşaatı İşi        : 2.543.000,00-TL

Toplam 3.000.000 TL harcama yapılmıştır.

# 4-2008H030960 KAMPUS ALTYAPISI

Kampus Altyapısı için 2009 yılında 1.000.000,00-TL ödenek verilmiş olup, yıl içerisinde 711.305,00-TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Kampus içi taş kaplama işi, Kampus asfalt yapımı işi ve diğer altyapı giderleri için toplam 1.711.000,00-TL harcama yapılmıştır.

# 5-2009H030390 MUHTELİF İŞLER (DAP)

Büyük onarım, Makine Teçhizat ve süreli yayın alımı  için 2009 yılında 7.000.000,00--TL ödenek verilmiş olup, yıl içerisinde 6.376.000,00-TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir.  Bu ödeneğin tamamı aşağıda ayrıntıları gösterildiği gibi harcanmıştır.

Bütük Onarım İşi (SKS Bütçesinden)            :  9.540.000,00-TL

Büyük onarı işi                                               :  1.215.000,00-TL

Kütüphane Süreli Yayın Alımı İşi                  :  1.120.000,00-TL

Makine Teçhizat Alımı İşi                              : 1.501.000,00-TL

Toplam 13.376.000-TL harcama yapılmıştır

C-SAĞLIK SEKTÖRÜ

# 6-2009I000220 MUHTELİF İŞLER (DAP)  MAKİNE TEÇHİZAT BÜYÜK ONARIM

Hastane makine teçhizat alımı, tıbbi cihaz ve mefruşat alımı için 2009 yılında 10.000.000,00- TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin 9.986.000,00-TL si harcandı.