ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEGERLENDİRME RAPORU

# 1-Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2008 yılı yatırımlarını 35000 öğrenci ve 4390 akademik ve idari personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, sağlık merkezleri, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları  tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi. Hastane gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan da yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet etmek ve daha ileriye götürmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli ve etkili, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

2-Genel Değerlendirme:

Kuruluş Vizyonu: Eğitim, araştırma ve topluma sunduğu hizmetlerle uluslar arası düzeyde cazibe merkezi olmak.

Kuruluş Misyonu: Misyonumuz, İnsan merkezli eğitim ve araştırma faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiştirerek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak.

3-Kuruluşun temel amaç ve hedefleri:

# Amaçlar:

# Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması

Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi

Öğrenci Kalitesinin Yükseltilmesi

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Memnuniyetin Arttırılması

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetlerin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması

Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının Değiştirilmesi

Çevresel İşbirliklerini ve Sosyal Sorumluluk Projelerinin Arttırmak

Finansman Kaynakların Geliştirilmesi

Hedefler:

Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, ana sanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşan bir yükseköğretim kurumu oluşturmaktır.

Üniversitemizin fiziksel gelişiminin standartlara uygun olarak devamını sağlamak, Bilimsel ve teknolojik araştırmaların daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalışmalarını yapmak.

# 4-Kuruluşun yatırım finansman kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- Özel Bütçe

- Hazine Yardımı

- Öz Gelirler

- Kira Gelirleri

- SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri

- Yaz Okulu Gelirleri

- İkinci Öğretim Gelirleri

- Döner Sermaye

# 5-Kuruluşun mevcut üretim kapasitesi

Üniversitemiz 14 Fakülte,6 Enstitü,5 Yüksekokul,8 Meslek Yüksek Okulu ve 15 Uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu alanlar ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır.

| Tablo 1 : Derslik ve Laboratuarlar |
| --- |
| Eğitim Alanı | Kapasite 0-50 | Kapasite 51-75 | Kapasite 76-100 | Kapasite 101-150 | Kapasite 151-250 | Kapasite 251+ |
| Amfi |  | 11 | 9 | 10 | 14 | 5 |
| Sınıf | 189 | 82 | 57 | 42 | 8 | 5 |
| Bilgisayar Laboratuarları | 38 | 4 |  | 9 |  |  |
| Diğer Laboratuarlar | 280 | 10 | 15 | 12 |  |  |

2-Lojmanlar

Lojman Sayısı	: 1038

Lojman Brüt Alanı	: 101.850m2

Dolu Lojman Sayısı	: 1038

Boş Lojman Sayısı	: -

3.Spor Tesisleri

Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 9

Kapalı Spor Tesisleri Alanı	: 18.450m2

Açık Spor Tesisleri Sayısı	: 5

Açık Spor Tesisleri Alanı	: 86.500m2

4.Toplantı Konferans Salonları

| Tablo 2 : Toplantı ve Konferans Sayıları |
| --- |
|  | Kapasite 0-50 | Kapasite 51-75 | Kapasite 76-100 | Kapasite 101-150 | Kapasite 151-250 | Kapasite 251+ |
| Toplantı Salonu | 35 | 23 | 12 |  |  |  |
| Konferans Salonu |  |  | 5 | 5 |  | 3 |
| Toplam | 35 | 23 | 17 | 5 |  | 3 |

5-Hastane alanları

Biri merkez yerleşkede (Yakutiye), diğeri şehir merkezinde (Aziziye) olmak üzere iki ayrı hastanede sağlık hizmeti ve uygulamalı tıp eğitimi verilmektedir. Toplam 1450 yatak kapasiteli olan bu hastanelerimizde yataklı ve ayaktan tanı-tedavi hizmeti sunulmaktadır. Hastanelerde toplam 22 odalı ameliyathane, 25 yetişkin, 8 yeni doğan yatağı olan yoğun bakım, 15 yataklı yanık, 14 yataklı transplantasyon ve 20 yataklı ayaktan hemodiyaliz ünitesi hizmet vermektedir.

Yine merkez yerleşkede Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde; Ağız ve Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı bünyesinde 10 yataklı bir ameliyathane hizmet vermektedir. Fakültemiz 24 saat acil servis hizmeti de sunmaktadır.

6-Akademik Personelin Hizmet Alanları

| Tablo 3 : Akademik Personel Hizmet Alanları |
| --- |
|  | Sayısı (Adet) | Alanı (m2) | Kullanan Sayısı |
| Çalışma Odası | 1.900 | 60.000 | 2.200 |

7.İdari Personel Hizmet Alanları

| Tablo 4 : İdari Personel Hizmet Alanları |
| --- |
|  | Sayısı (Adet) | Alanı (m2) | Kullanan Sayısı |
| Çalışma Odası | 150 | 6.000 | 450 |
| Servis | 270 | 16.200 | 620 |

# 6-2008 yılı yatırımlarıyla hedeflenen ve  gerçekleşen kapasite artışı :

2008 Yılı yatırımlarıyla herhangi bir ilave kapasite artışı olmamıştır. Hastahane inşaatı bitmiş ancak

makine ve techizat açısından donanımı tamamlanmadığından henüz hizmete açılmamıştır.

7-Genel yatırım uygulama durumu:

Üniversitemiz bütçesinden 2008 yılı için yatırım programlarına devreden özel ödeneklerle birlikte toplam 37.786.700 TL ödenek konulmuş bunun 1.200.000,00 TL si tenkis edilmiş kalan 36.586.700 TL nin 28.947.538 TL si harcanmış 7.639.162 TL si ise yılsonunda harcanmayarak tenkis olmuştur.

Tablo 5 2008 yılı Bütçe Yatırımları Ö.gönderme-Harcama durumu

Döner sermaye bütçesinden ise Hastanenin çeşitli makine teçhizat alımları ile bakım onarım giderleri için toplam 8.613.000 TL harcama yapılmıştır. Üniversitemizin 2008 yılı Bütçe ve döner sermaye yatırım toplamı 37.560.538,00 TL dir.

8-Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar

Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak serbest bırakılması ve yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

Maliye Bakanlığınca yılsonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır.

Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.

# 9–2008 yılı proje uygulamaları

# A-EGİTİM SEKTÖRÜ

# 1-2001H030320 BAYBURT MESLEK YÜKSEK OKULU İNŞAATI:

2001 yılında başlayan toplam 6000 M2 inşaat için toplam 7.097.000 TL ödenek verilmiştir.

2008 yılına kadar 3.050.000 TL kümülatif harcama yapılmıştır. 2008 yılında ise toplam 2.251.000 TL harcama yapılmıştır. Bayburt Üniversitesinin kurulmasıyla proje ilgili üniversiteye devredilmiştir.

# 2-1997H031180 MERKEZİ DERSLİK LABARATUAR VE İDARİ BİNA İNŞAATI

40.000.000 TL toplam ödenekli projeden 2007 yılı sonuna kadar toplam 27.750.000 TL harcama yapılmıştır.

2008 yılı için toplam 7.500.000 TL ödenek verilmiştir. Verilen ödeneğin tamamı inşaatların bir an önce bitmesi için harcanmıştır.

Merkezi Derslik Lab. İdari Binalar İnşaatı İşi : 3.637.000 TL

Eczacılık Fakültesi Binası İnşaatı İşi               : 2.736.000 TL

Veteriner Fakültesi Klinik Bil. İnşaatı İşi        : 1 127.000 TL

Toplam 7.500.000 TL harcama yapılmıştır.

# 3-2008H030910 BÜYÜK ONARIM

Üniversitemizin çeşitli Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Merkez ve idari binalarının onarımı için 3.550.000 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde 1.961.000 TL ödenek eklenmiştir. Bu ödeneğin 2.895.000 TL sı harcanmıştır.

| 41 Kalem Elekt.Malz.(Alımı Elekt.Elektronik.İşl.Mühendisliğine) | 35.795.00.- |
| --- | --- |
| 19 Kalem Santral Malz.Alımı (Üniversitemiz Telefon Santralına) | 27.944.17.- |
| 6 Kalem İnşaat Malz.Alımı | 35.395.28.- |
| Diğer İnşaat Malz.Alımı | 115.230.01.- |
| Kompanzasyon Yapım işi | 579.983.08.- |
| Hemşirelik, Kütüphane ve Ziraat Fakültesi Büyük Onarım işi | 138.850.60.- |

| Taş Alımı | 106.198.82.-YTL |
| --- | --- |
| Taş Alımı | 35.448.38.-YTL |
| 5 Kalem İnşaat Malzemesi Alımı | 34.328.56.-YTL |

| Ata.Üni.Morfoloji Binaları ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dış Cepheler Büyük Onarım inşaatı | 269.984.00.- |
| --- | --- |
| A.Ü.Yemekhane ve Spor Tesisleri Büyük Onarım İnşaatı | 127.853.00.- |
| 6 Kalem İnşaat Malz.Alımı | 24.989.10.- |
| Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Merkezlerin Büyün Onarımı için | 1.363.000,00.- |
| TOPLAM | 2.895.000.00 |

# 4-2008H030920 MAKİNA VE TECHİZAT ALIMI

Kurumumuzun muhtelif makine teçhizat ihtiyaçları için Bütçe kaynaklarından 1.300.000 TL ödenek verilmiştir. Verilen ödeneğin 1.294.000 TL si üniversitemiz, Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Merkezlerin ihtiyacı olan muhtelif makine teçhizat alımında harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %99 dur.

# 5-2008H030930 YAYIN ALIMI

Üniversitemizin özellikle bilimsel yayınların alımı ve personelin istifadesine sunulması amacıyla 1.254.000 TL ödenek verilmiştir. Verilen ödenek gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bilimsel anlamda tanınmış yayınların abonelik ve yıllık aidat ödemeleri için kullanılmıştır. Harcama toplamı 1.013.000 TL dir.

6-2008H030940 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Proje için 200.000TL ödenek verilmiştir. Verilen ödenekle Bilgisayar malzemesi alınmış olup, ayrıca 93 Adet Bilgisayar, 3 Adet yazıcı alınmıştır. Ödeneğin tamamı harcanmıştır.

# 7-2008H030950 TAŞIT ALIMI

Araç alımı için T cetvelinde yer alan 94.000 TL ödenek verilmiş 87.000 TL ye bir adet T14 kamyon alınmıştır.

# 8-2008H030960 KAMPUS ALTYAPISI

Kampus Altyapısı için 2008 yılında 600.000 TL ödenek konulmuştur. Ödeneğin tamamı harcanmıştır.

# 9-1998H050120 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

Yoncalıkta yapılan tesis için 2008 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

# B-SAĞLIK SEKTÖRÜ

# 1-2001I001600 YAKUTİYE HASTANESİ EK BİNA İNŞAATI

2001 Yılında kabul edilen proje için toplam 38.500.000TL ödenek öngörülmüştür. Bunun 28.306.000 TL si 2007 yılına kadar harcanmıştır.2008 yılında 8.900.000TL başlangıç ödeneği konulmuş, ancak inşaatın bitmesi için 2.100.000TL ek ödenek verilmiş ve toplam 10.378.000 TL harcama yapılmıştır. 2009 yılında hizmete sokulması planlanan binada son hazırlıklar yapılmaktadır.

2-2008I000190 HASTANE BÜYÜK ONARIM İNŞAATI

Hastanenin onarımı içim Döner Sermaye bütçesinden 100.000 TL ödenek konulmuş, yılsonunda 479.000 TL ödenek daha eklenerek hastanenin çeşitli tamir ihtiyaçları için 579.000 TL harcanmıştır

3-2008I000200 HASTANE MAKİNE TECHİZAT ALIMLARI

Döner sermaye bütçesinden Hastanenin makine teçhizat alımı için 8.034.000 TL harcama yapılmıştır.

4-2008I000210 TAŞIT ALIMI

Döner sermaye bütçesinden Ambulans alımı için verilen 70.000 TL ödenek harcanmayarak tenkis olmuştur.

# C-DİGER KAMU HİZMETLERİ

# 1-2003K120210 YÜKSEK SICAKLIKTA İNCE FİLM, SERAMİK SÜPERİLLERİNİN ÜRETİM KAPASİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ

2003 Yılında kabul edilen proje için Revize proje toplam tutarı 1.070.000TL dir. Bunun 990.000 TL si 2007 yılına kadar harcanmış kalan 80.000 TL ise 2008 yılında harcanarak proje bitirilmiştir.

# 2008K120500 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Üniversitemizin gerek fakülte gerekse yüksek okullarında çalışan Öğretim üyelerinin hazırladıkları bilimsel araştırma projelerine destek vermek amacıyla Hastanenin Döner sermaye gelirlerinin belli bir kısmının tahsis edildiği projeler için 2008 yılında toplam 2.649.000. TL harcama yapılmıştır.