ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

# Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2012 yılı yatırımlarını 81500 öğrenci ve 4500 civarında akademik ve idari personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, sağlık merkezleri, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor  salonları  tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi, hastane gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan da yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet ederek daha ileriye götürmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili ve stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

1-GENEL DEĞERLENDİRME:

Kuruluş Vizyonu: Eğitim, araştırma ve topluma sunduğu hizmetlerle uluslar arası düzeyde cazibe merkezi olmak.

Kuruluş Misyonu: Misyonumuz, İnsan merkezli eğitim ve araştırma faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiştirerek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak.

Kuruluşun temel amaç ve hedefleri:

# Amaçlar:

# Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması

Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi

Öğrenci Kalitesinin Yükseltilmesi

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Memnuniyetin Arttırılması

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetlerin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması

Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının Değiştirilmesi

Çevresel İşbirliklerini ve Sosyal Sorumluluk Projelerini Artırmak

Finansal Kaynakların Geliştirilmesi

Hedefler:

Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, ana sanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşan bir yükseköğretim kurumu oluşturmaktır.

Üniversitemizin fiziksel gelişiminin standartlara uygun olarak devamını sağlamak, Bilimsel ve teknolojik araştırmaların daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalışmalarını yapmak.

# 1.1-Kuruluşun yatırım finansman kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- Özel Bütçe

- Hazine Yardımı

- Öz Gelirler

- Kira Gelirleri

- SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri

- Yaz Okulu Gelirleri

- İkinci Öğretim Gelirleri

- Döner Sermaye

# 1.2-Kuruluşun mevcut üretim kapasitesi

Üniversitemiz 20 Fakülte, 7 Enstitü, 4 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksek Okulu ve 19 Uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet vermektedir.

Üniversitemizin 17313 ön lisans, 55973 lisan, 5487 yüksek lisan ve 4280 doktora olmak üzere toplam 81253 öğrencisi bulunmaktadır.

Üniversitemizde 386 profesör, 308 doçent, 597 yardımcı doçent ve 1212 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 2503 akademik personel  hizmet vermektedir.

Üniversitemizin 206.067 m2 idari bina, 93.621 m2 derslik, 140.831 m2 labaratuar,23.332 m2 kantin/kafeterya ve 103.295 m2 lojman alanı bulunmaktadır.

Üniversite Hastanemiz 336.119 m2 alanda hizmet verilmektedir.1310 yatak kapasiteli hastanemizde günlük ortalama 2310 muayene yıllık 500.000 civarında poliklinik yapılmaktadır.

Üniversitemizin mevcut üretim kapasitesi ile ilgili aşağıdaki tablolarda çeşitli bilgiler verilmektedir.

Üniversitemizin akademik birimleri

Toplantı ve konferans salonları

|  | Kapasitesi 0–50 | Kapasitesi 51–75 | Kapasitesi 76–100 | Kapasitesi 101–150 | Kapasitesi 151–250 | Kapasitesi 251–Üzeri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplantı Salonu | 35 | 23 | 12 |  |  |  |
| Konferans Salonu |  |  | 5 | 5 |  | 3 |

Hastane Alanları

| Birim | Sayı (Adet) | Alan (m2) |
| --- | --- | --- |
| Acil Servis | 2 | 2.450 |
| Yoğun Bakım | 6 | 2.310 |
| Ameliyathane | 25 | 1.050 |
| Klinik | 32 | 43.550 |
| Laboratuar | 8 | 3.440 |
| Eczane | 1 | 440 |
| Radyoloji Alanı | 1 | 2.450 |
| Nükleer Tıp Alanı | 1 | 2.700 |
| Sterilizasyon Alanı | 1 | 360 |
| Mutfak | 1 | 1.010 |
| Çamaşırhane | 1 | 950 |
| Teknik Servis(Atölyeler) | 10 | 1.170 |
| Arşiv | 2 | 1.300 |
| Ambarlar | 15 | 2.010 |
| Kütüphane-Toplantı salonu | 1+1 | 700 |
| Yemekhaneler | 3 | 2.000 |
| Diğer büro vb. | 20 | 2.000 |
| Hastane Toplam Kapalı Alanı |  | 146.000 |
| Çalışma Odası | 244 | 1.800 |
| Tuvalet | 700 | 1.050 |
| Asansör | 21 | 60 |
| Pencereler | 2216 | 2.659 |
| Koridor ve Merdivenler | 680 | 1.418 |
| Kalorifer Dairesi,Atölye | 3 | 770 |
| Mutfak ve yemekhane | 8 | 2.472 |
| Bahçe ve bina çevresi |  | 110.000 |
| Hastane Toplam Kullanılan Alan |  | 336.119 |

| Kapalı Hizmet Alanları |
| --- |
| Üniversitemiz İdari ve Akademik Birimler Kapalı Hizmet Alanları (m2) |
|  |  | Eğitim Alanları | Sosyal Alanlar | Spor Alanları |  |
|  | Birim Adı | İdari Binalar | Derslik | Laboratuvar | Kantin/ Kafeterya | Lojman | Açık Alanlar | Kapalı Alanlar | Toplam |
| 1 | Rektörlük | 7.274 |  |  |  |  |  |  | 7.274 |
| 2 | Diş Hekimliği Fakültesi | 7.760 | 416 | 3.468 | 242 |  |  |  | 11.886 |
| 3 | Fen Fakültesi | 9.730 | 9.210 | 5.244 | 450 |  |  |  | 24.607 |
| 4 | Edebiyat Fakültesi | 3.000 | 355 | 5.800 | 250 |  |  |  | 9.405 |
| 5 | Güzel Sanatlar Fakültesi | 5.000 | 6.900 | 9.500 | 800 |  |  |  | 22.200 |
| 6 | İktisadi ve İdari Bil. Fak. | 4.520 | 7.332 | 1.258 | 250 |  |  |  | 13.361 |
| 7 | İlahiyat Fakültesi | 12.810 | 8.480 | 3.420 | 350 |  |  |  | 25.060 |
| 8 | Kazım Karabekir Eğ. Fak. | 23.047 | 5.750 | 3.040 | 1.410 |  |  | 3.357 | 36.604 |
| 9 | Mühendislik Fakültesi | 17.675 | 3.410 | 10.560 | 375 |  |  |  | 32.020 |
| 10 | Tıp Fakültesi | 2.355 | 861 | 316 | 360 |  |  |  | 3.892 |
| 11 | Ziraat Fakültesi | 31.202 | 3.500 | 16.320 | 375 |  |  |  | 51.397 |
| 12 | Eczacılık Fakültesi | 2.400 | 1.500 | 4.500 | 600 |  |  |  | 9.000 |
| 13 | İletişim Fakültesi |  | 698 |  |  |  |  |  | 698 |
| 14 | Veteriner Fakültesi | 8.208 | 3.610 | 9.150 | 650 |  |  |  | 21.618 |
| 15 | Hukuk Fakültesi | 10.240 | 5.000 | 3.000 | 300 |  |  |  | 18.540 |
| 16 | BESYO | 2.922 | 1.200 |  | 500 |  |  |  | 4.622 |
| 17 | Erzurum M.Y.O | 2.839 | 1.456 | 2.165 | 350 |  |  |  | 6.810 |
| 18 | Hemşirelik Y.O. | 4.679 | 6.133 | 7.150 | 365 |  |  |  | 18.327 |
| 19 | Sağlık Hizmetleri M.Y.O |  |  |  |  |  |  | 6.300 | 6.300 |
| 20 | Erzurum Sağlık Y.O. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 21 | Pasinler M.Y.O. | 2.750 | 450 | 200 | 900 |  |  |  | 4.300 |
| 22 | Aşkale M.Y.O. | 4.200 |  |  |  |  |  |  | 4.200 |
| 23 | Oltu M.Y.O. | 1.000 | 4.000 | 750 | 250 |  |  |  | 6.000 |
| 24 | İspir M.Y.O. | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 295 |  |  |  | 5.295 |
| 25 | Narman M.Y.O. | 1.000 | 4.000 | 750 | 250 |  |  |  | 6.000 |
| 26 | Hınıs M.Y.O. | 500 | 1.500 |  | 500 | 255 |  |  | 2.500 |
| 27 | Turizm İşl. ve O.Uy. Y.O. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 28 | Yabancı Diller Y.O. | 1.900 | 5.350 |  | 350 |  |  |  | 7.600 |
| 29 | Deprem Araş. Merkezi |  |  |  |  |  |  | 122 | 122 |
| 30 | Bligisayar Bil. Uy. A.Mer |  |  |  |  |  |  | 1.490 | 1.490 |
| 31 | Sağlık Araş ve Uy. Mer | 12.528 | 6.260 | 53.240 | 3.010 |  | 110.000 |  | 185.038 |
| 32 | Öğrenci İşleri Dai.Bşk. |  |  |  |  |  |  | 960 | 960 |
| 33 | Yapi İşl. ve Tek.Dai.Bşk. | 2.140 |  |  |  |  |  |  | 2.140 |
| 34 | S.K.S. Dai. Bşk. |  |  |  |  |  |  | 850 | 850 |
| 35 | Kütüphane ve D. Dai. Bşk. | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 36 | Bilgi İşlem Dai. Bşk. |  |  |  |  |  |  | 1.200 | 1.200 |
| 37 | Enstitüler | 2.500 |  |  |  |  |  |  | .500 |
| 38 | Kültür Sitesi |  |  |  | 5.100 |  |  |  | 5.100 |
| 39 | Oditoryum | 4.584 |  |  |  |  |  |  | 4.584 |
| 40 | Dershane ve Anfiler | 4.550 | 3.750 |  | 250 |  |  |  | 8.550 |
| 41 | Kütüphane | 7.780 |  |  |  |  |  |  | 7.780 |
| 42 | Lojmanlar |  |  |  |  | 103.040 |  | 112.730 | 112730 |
| 43 | Yemekhane | 2.500 |  |  | 4.800 |  |  |  | 7.300 |
| 44 | Merkez Atölyeler |  |  |  |  |  |  | 12.000 | 12.000 |
| 45 | Açık Spor Tesisleri |  |  |  |  |  |  | 16.200 | 16.200 |
| 46 | Kapalı Spor Tesis. |  |  |  |  |  |  | 5.056 | 5.056 |
|  | TOPLAM | 206.067 | 93.621 | 140.831 | 23.332 | 103.295 | 11.0000 | 160.265 | 837.411 |

Öğrenci sayılarının yıllara göre değişimi

| DÖNEM | ÖN LİSANS | LİSANS | YÜKSEK LİSANS | DOKTORA | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008-2009 | 5900 | 23867 | 2532 | 1399 | 33698 |
| 2009-2010 | 6896 | 26907 | 3466 | 1716 | 38985 |
| 2010-2011 | 7707 | 51763 | 2887 | 1652 | 64009 |
| 2011-2012 | 9883 | 54229 | 4406 | 2199 | 70714 |
| 2012-2013 | 17313 | 55973 | 5487 | 4280 | 81253 |

KÜTÜPHANE VE DÖKYÜMANTASYON

- Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojinin kütüphaneye girişi sağlanmış bu çerçevede okuyuculara hizmet verilmiştir.

- 3.510 adet kitap ihale yolu ile katalog ve sınıflaması yapılarak demirbaşa kaydedilip bilgisayar ortamına aktarılmış bir şekilde satın alınmış, okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

- Kütüphaneye 2012 yılında çeşitli kişi ve kurumlardan bağış ve değişim yoluyla gelen 2.973 adet kitap demirbaşa kaydedilmiş, bilgisayar ortamına aktarılmış olup katalog ve tasnifi yapılarak okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

- 56 çeşit yabancı Print&Online dergi,181 çeşit elektronik dergi, 22 çeşit yerli bilimsel dergi ile 1 adet Resmi Gazetenin ihale işlemleri yapılarak satın alınmış, gerekli takipleri yapılmış, bilgisayar ortamına aktarılmış, sınıflamaları yapılarak okuyucularımızın hizmetine sunulmuştur.

- Uluslararası çeşitli yayıncılara ait 36 çeşit elektronik veritabanı ile 96.970 adet elektronik kitap satın alınmış, ödemeleri yapılarak para transferleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 10 adet veritabanına EKUAL (Ulakbim) kapsamında erişim imkanı sağlanmaktadır.

- 87.637 adet bilgi kaynağı kütüphane dışına ödünç verilmiş, takibi yapılmış ve iade işlemleri yapılarak salonlardaki yerine konulmuştur.

- Yurtiçindeki kütüphanelerden gelen 197 bilgi kaynağı talebinin tamamı, orijinal eser olarak gönderilmiş ve iadesi sağlanmıştır.

- Okuyucularımızın talebi olup, kütüphanemizde bulunmayan 238 adet eser çeşitli kütüphanelerden ödünç getirtilmiş ve iadesi sağlanmıştır.

- 2012 yılı içerisinde 361.000 civarında okuyucu kütüphanemize giriş yapmış ve bu okuyuculara kütüphane içerisinde çeşitli kütüphane hizmeti verilmiştir.

- Seyfettin Özege Nadir Eserler Salonunda bulunan eserlerden  3.231.877  poz tam metin olarak bilgisayar ortamına atılarak okuyucularına sunulmuştur.

# 1.3-2012 yılı yatırımlarıyla hedeflenen ve  gerçekleşen kapasite artışı :

- Isı merkezi ve eşanjör  dairesinin tadilatı, yemekhaneye buhar kazanı konulması ve ısı kanallarının yapım ve yenileme işi  tamamlanmış, hizmette açılmıştır.

- Toplam 12580 m2 andezit plak ve bordür döşemesi yapılmıştır.

- Horasan M.Y.O.’nun 3365 m2 bina güçlendirme ve büyük onarım işi bitirilmiştir.

- Pasinler –Tortum M.Y.O. nun 9115 m2 bina,  lojman, sosyal tesislerin güçlendirme ve büyük onarım işi tamamlanmıştır.

- Sağlık Bilimleri Fakültesi güçlendirme ,büyük onarım ve ek bina yapım işi tamamlanmıştır.

- K.K.Egitim Fakültesi ek bina yapım işi tamamlanmıştır.

- Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı binasının büyük onarım işi tamamlanmıştır.

- Lojmanlarda 16595 m2 dış cephe montalaması yapılmıştır.

- Merkezi Labaratuvarlar ısı kanalı yapım işi tamamlanmıştır.

- Merkez kampusta bulunan taşkın koruma kanalı beton kaplama ve onarım işi tamamlanmıştır.

- Merkez yerleşke ,Pasinler M.Y.O., Ziraat Fakültesi İşletme Müdürlüğü yerleşkesindeki yolların asfaltlama ve yatay işaretleme yapım işi tamamlanmıştır.

- Merkez kampüste kurulu 5 adet telefon santralinin Upgrade edilmesi hizmeti bitirilmiştir.

# 1.4-2012 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Genel Yatırım Uygulama Durumu:

Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar:

Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak Serbest bırakılması ve yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

Maliye Bakanlığınca yılsonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır.

Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.

# 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI

# A-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:

# 1-2012K120450 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Üniversitemizin fakülte ve yüksek okullarında çalışan Öğretim üyelerinin hazırladıkları bilimsel araştırma projelerine destek vermek amacıyla Hastanenin Döner sermaye gelirlerinin belli bir kısmının tahsis edildiği projeler için 2012 yılında 2.000.000 TL başlangıç ödeneği konulmuş olup yıl içinde toplam 6.046.000. TL harcama yapılmıştır.

2-2010K120560 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUARI

2012 yılı ödeneği 3.867.000 TL olan Proje 2010 yılında 4.053.000TL ye ihale edilmiş 2012yılında kalan ödeneği ile birlikte  4.291.000,00 TL harcama yapılmış olup projenin inşaat işlemleri bitirilmiş 2013 yılında makine teçhizat alımı için 900.000 TL ödenek konulmuştur.

3-2011K120230 DOĞU ANADOLU GÖZLENEVİ

2012 yılında bölgemizin en büyüğü olacak gözlemevi için 10.000.000 TL  ödenek konulmuş, bunun 369.000 TL si harcanmıştır.2012 yılında proje için uluslararası bir çalıştay düzenlenmiştir.2013 yılında proje için  mercek alımı çalışması yapılması planlanmaktadır .

B-EĞİTİM SEKTÖRÜ:

# 4-1997H031180 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (DAP)

Projeye 2012 yılında 7.000.000,00TL ödenek verilmiş olup yıl içinde 6.650.000 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Projeden toplam 13.650.000TL harcanmıştır.

Hukuk Fakültesi binası için yaklaşık 6.101.960TL harcama yapılmıştır. Binanın fiziki gerçekleşme oranı yılsonu itibariyle %51 dir.

Oltu Yer Bilimleri Fakültesi bina ve sosyal tesisler inşaatı için 7.548.040 TL harcama yapılmıştır. İnşaatın tamamlanma oranı %50 civarındadır.

# 5-2008H030960 KAMPUS ALTYAPISI

Kampus Altyapısı için 2012 yılında likit ödenekten  eklenen 7.018.000,00 TL ile birlikte  10.018.000,00-TL ödenek verilmiş olup, yıl içerisinde 10.018.000,00-TL harcanmıştır.Yapılan işlerin listesi aşağıda çıkarılmıştır.

a-Atatürk Üniversitesi andezit kaplama ve bordür yapım işi 436.087-TL

Kampüsün muhtelif mahallerinde 5405 m2 andezit plaklarla döşeme ve 7175 m andezit bordür kaplama yapılmıştır.

b- Atatürk Üniversitesi ısı merkezi ve eşanjör dairelerinin tadilatı,yemekhaneye buhar kazanı konulması ve ısı kanalları yapımı ve yenilenmesi işi 4.787.069.-TL

c- Atatürk Üniversitesi merkez ,Pasinler M.Y.O., Ziraat Fakültesi İşletme Müdürlüğü yerleşke yollarının asfalt yapım işi  3.346.993.-TL

d- Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Merkez kampüsünde kurulu mevcut 5 adet telefon santralinin Upgrade edilmesi hizmet alımı işi 1.101.144.-TL

f- Atatürk Üniversitesi kampüsü merkezi labaratuarlar ısı kanalı ,Taşkın koruma kanalı beton kaplama ve onarımı ve Pasinler  M.Y.O. ,Zıraat Fakültesi işletme müdürlüğü yerleşkesindeki yollarda yatay işaretleme yapım işi 346.707,-TL

6-2012H030290 MUHTELİF İŞLER (DAP)

Büyük onarım, Makine Teçhizat ve süreli yayın alımı  için 2012 yılında 10.982.000,00-TL  harcanma yapılmıştır.

Kütüphane Süreli Yayın Alımı İşi                         :                             1299.326,00TL

Horasan M.Y.O. güçlendirme ve büyük onarımı  :                                 780.083,00TL

Pasinler ve Tortum M.Y.O.bina ,lojman ve sosyal tesisleri güçlendirme

ve büyük onarım işi                                             :                            1.931.268,00 TL

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı binası ve Lojmanlar dış cephe montalaması  ve ısı kanalı yapımı işi                                              :                             1.664.017,00 TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve K.K. Eğitim Fakültesi  büyük onarımı :2.736.454,00 TL

Rektörlük,Fakülte,yüksek okul,enstitü  makine teçhizat alımı     :       2.375.000,00 TL

Bilgi İşlem Merkezi bilgisayar alımı                     :                                195.852,00 TL

Toplam          10.982 .000,00 TL

harcama yapılmıştır.

7-2012H 030280 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ(DAP)

Üniversitemizin muhtelif yapım işlerinin etüt projeleri için 100.000 TL harcanmıştır.

8-1998H050120 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

Üniversitemizde yapılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bina inşaatı projesi 4.653.920,00 TL ihale edilmiş olup 2011 yılında 796.000,00TL harcama yapılmış ,2012 yılında projeye 2.500.000 Tl başlangıç ödeneği konulmuş 419.000 TL likit karşılığı ödenek eklenerek 2.919.000 TL harcanmış olup 2013 yılında inşaatın bitirilmesi planlanmaktadır.

C-SAĞLIK SEKTÖRÜ

9-2011 I000160  HASTAHANE EK BİNA İNŞAATI(17930 m2)

Hastanemizin ek bina inşaatının 2012 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000 TL olup yıl içinde likit karşılığı 638.000 TL ödenek eklenmiş toplam 5.638.000 TL harcama yapılmış olup inşaat tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

# 10-2012 I000170 MUHTELİF İŞLER (DAP)

# Projenin 10.000.000 TL ödeneği olup bunun 9.992.000,00 TL si hastane için makine teçhizat alımında kullanılmıştır.

# Text boxes

REKTÖR

YÖNETİM KURULU

SENATO

FAKÜLTELER

ENSTİTÜLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

YÜKSEKOKULLAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

TIP

SAĞLIK BİLİMLERİ

ERZURUM

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

DEPREM ARAŞTIRMA

DİŞ HEKİMLİĞİ

FEN BİLİMLERİ

YABANCI DİLLER

HALICILIK EĞİTİMİ

OLTU

ECZACILIK

SOSYAL BİLİMLER

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

NARMAN

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

VETERİNERLİK

TÜRKİYAT

EDEBİYAT

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

PASİNLER

AŞKALE

ÇEVRE SORUNLARI

FEN

İSPİR HAMZA POLAT

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

GÜZEL SANATLAR

MÜHENDİSLİK

HINIS

AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP

SAĞLIK HİZMETLERİ

ASTROFİZİK ARAŞ. VE UYG.

KAZIM  KARABEKİR          EĞİTİM

ZİRAAT

HUKUK

DİL EĞİTİMİ UYG. VE ARAŞ.

TIBBİ DENEYSEL

BİYOTEKNOLOJİ

TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ

GÜZEL SANATLAR

İLAHİYAT

İKTİSADİ VE İDARİ  İLİMLER

NANOBİLİM VE NANO MÜH.

İLETİŞİM

SAĞLIK BİLİMLERİ

ORGAN NAKLİ

OLTU YER               BİLİMLERİ

ORTADOĞU VE ORTA ASYA-KAFKASLAR

HORASAN

TORTUM

ŞENKAYA

MİMARLIK VE TASARIM

EĞİTİM BİLİMLERİ

AÇIK ÖĞRETİM

SU ÜRÜNLERİ

ADALET

SÜREKLİ EĞİTİM                VE UYGULAMA

TOPLUMSAL ARAŞ. VE UYGULAMA

UZAKTAN EĞİTİM    VE UYGULAMA

DEVLET KONSERVATUVARI

KADIN SORUNLARI

TURİZM