ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

# Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2014 yılı yatırımlarını 149.210 öğrenci ve 4680 civarında akademik ve idari personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, sağlık merkezleri, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi, hastane gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan da yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet ederek daha ileriye götürmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili ve stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

1-GENEL DEĞERLENDİRME:

Kuruluş Vizyonu: Eğitim, araştırma ve topluma sunduğu hizmetlerle uluslararası düzeyde cazibe merkezi olmak.

Kuruluş Misyonu: Misyonumuz, İnsan merkezli eğitim ve araştırma faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiştirerek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak.

Kuruluşun temel amaç ve hedefleri:

# Amaçlar:

# Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması

Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi

Öğrenci Kalitesinin Yükseltilmesi

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Memnuniyetin Arttırılması

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetlerin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması

Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının Değiştirilmesi

Çevresel İşbirliklerini ve Sosyal Sorumluluk Projelerini Artırmak

Finansal Kaynakların Geliştirilmesi

Hedefler:

Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, ana sanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşan bir yükseköğretim kurumu oluşturmaktır.

Üniversitemizin fiziksel gelişiminin standartlara uygun olarak devamını sağlamak, Bilimsel ve teknolojik araştırmaların daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalışmalarını yapmak.

# 1.1-Kuruluşun yatırım finansman kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- Özel Bütçe

- Hazine Yardımı

- Öz Gelirler

- Kira Gelirleri

- SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri

- Yaz Okulu Gelirleri

- İkinci Öğretim Gelirleri

- Döner Sermaye

# 1.2-Kuruluşun mevcut üretim kapasitesi

Üniversitemiz 20 Fakülte, 7 Enstitü, 3 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksek Okulu ve 16 Uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet vermektedir.

Üniversitemizin toplam 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 149.210 öğrencisi bulunmaktadır.

Üniversitemizde, (472 ) profesör, (325) doçent, (591) yardımcı doçent, (120) öğretim görevlisi, (115) okutman, (925) araştırma görevlisi, (73) uzman olmak üzere toplam (2621) öğretim elemanı bulunmaktadır.

Üniversitemizin akademik birimleri

KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON

- Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojinin kütüphaneye girişi sağlanmış bu çerçevede okuyuculara hizmet verilmiştir.

- 3.510 adet kitap ihale yolu ile katalog ve sınıflaması yapılarak demirbaşa kaydedilip bilgisayar ortamına aktarılmış bir şekilde satın alınmış, okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

- Kütüphaneye 2012 yılında çeşitli kişi ve kurumlardan bağış ve değişim yoluyla gelen 2.973 adet kitap demirbaşa kaydedilmiş, bilgisayar ortamına aktarılmış olup katalog ve tasnifi yapılarak okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

- 56 çeşit yabancı Print&Online dergi,181 çeşit elektronik dergi, 22 çeşit yerli bilimsel dergi ile 1 adet Resmi Gazetenin ihale işlemleri yapılarak satın alınmış, gerekli takipleri yapılmış, bilgisayar ortamına aktarılmış, sınıflamaları yapılarak okuyucularımızın hizmetine sunulmuştur.

- Uluslararası çeşitli yayıncılara ait 36 çeşit elektronik veritabanı ile 96.970 adet elektronik kitap satın alınmış, ödemeleri yapılarak para transferleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 10 adet veritabanına EKUAL (Ulakbim) kapsamında erişim imkanı sağlanmaktadır.

- 87.637 adet bilgi kaynağı kütüphane dışına ödünç verilmiş, takibi yapılmış ve iade işlemleri yapılarak salonlardaki yerine konulmuştur.

- Yurtiçindeki kütüphanelerden gelen 197 bilgi kaynağı talebinin tamamı, orijinal eser olarak gönderilmiş ve iadesi sağlanmıştır.

- Okuyucularımızın talebi olup, kütüphanemizde bulunmayan 238 adet eser çeşitli kütüphanelerden ödünç getirtilmiş ve iadesi sağlanmıştır.

- 2013 yılı içerisinde yaklaşık 361.000 civarında okuyucu kütüphanemize giriş yapmış ve bu okuyuculara kütüphane içerisinde çeşitli kütüphane hizmeti verilmiştir.

- Seyfettin Özege Nadir Eserler Salonunda bulunan eserlerden  3.231.877  poz tam metin olarak bilgisayar ortamına atılarak okuyucularına sunulmuştur.

# 1.3- 2014 yılı yatırımlarıyla hedeflenen ve  gerçekleşen kapasite artışları :

- Ziraat Fakültesi hayvan barınakları bina yapım işi yaklaşık 13.000 m² 12 bloktan oluşan inşaat işi tamamlandı..

- Veteriner Fakültesi klinik binası ikmal inşaatı işi %95 tamamlandı, 2015 yılında bitirilecek.

- Oltu Yer Bilimleri Fakültesi ve bina ve sosyal tesis inşaatı işi tamamlandı.

- Mühendislik Fakültesi ek bina yapım işi yaklaşık 4.670 m² iki bloktan oluşan inşaatın %23 tamamlandı, 2015 yılında bitirilecek.

- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bina yapım işi yaklaşık 29.300 m² inşaat devam etmekte olup 2016 yılında bitirilecektir.

- Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesi birimlerini güçlendirme amaçlı bina yapım işi. Yaklaşık 2.926 m² olan inşaatın %47 si tamamlandı 2015 yılında bitirilecek.

- Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi binası büyük onarım işi tamamlandı.

- Hınıs Meslek Yüksekokulu büyük onarım işi tamamlandı.

- Kazım Karabekir Eğitim Fakülte binası dış cephe montalama ve İlahiyat Fakültesi büyük onarım işi tamamlandı.

- Ziraat Fakültesi binaları büyük onarım işi ve 4 adet sera onarım işi tamamlandı.

- Kartal tırmanma duvarı ek tırmanma platformu büyük onarım işi tamamlandı.

- Merkez yerleşke, Oltu Yer Bilimleri Fakültesi ve Pasinler Meslek Yüksekokulu yerleşkelerinde çevre aydınlatma yapım işi tamamlandı.

- Batı kampüsü yeraltı enerji nakil hattı, trafo tesisi, ısı santraline bakım onarım işi, tamamlandı.

- Diş Hastanesi yapım işi yaklaşık 4.500 m² inşaatın %25 i tamamlandı 2015 yılında bitirilecek.

- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastane ek bina yapım işi yaklaşık 13.000 m² inşaatın %31 i tamamlandı 2015 yılında bitirilecek.

- Turizm İşletme Uygulama Oteli binası proje hizmet alım işi tamamlandı.

2014 YILINDA BİTİRİLEN İŞLER

| ADI, TANIMI, NİTELİĞİ | TEKLİF | KDV | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yapı İşl. ve Tek. D. Bşk. teknik personeli tarafından kullanılan AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programının 2014 Yılı Güncellemesi ve Ek Bağımsız Lisans Alımı | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı teknik personeli tarafından kullanılan AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programının 2014 Yılı Güncellemesi ile ilgili hizmet alımı | 4.500,00 | 810,00 | 5.310,00 |
| 3 | Üniversitemiz Turizm İşletme Uygulama Oteli Binası jeoteknik etüt raporunun hazırlanması ile alakalı 1 kalem hizmet alımı | 7.950,00 | 1.431,00 | 9.381,00 |
| 4 | Üniversitemiz Rektörlük Binası 3. kat rektör yardımcıları odaları ile yemekhane altı bilgisayar laboratuvarının muhtelif elektrik ve inşaat onarımları ile ilgili 44 kalemlik yapım işi alımı | 27.454,36 | 4.941,78 | 32.396,14 |
| 5 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının, ihale ve satın alma sürecinde yer alan personelinin kullanma amcına yönelik yayın alımı | 151,00 | 12,08 | 163,08 |
| 6 | Üniversitemiz şebekelerinde kullanılan yeraltı ek odalarının kapaklarının onarımlarında kullanmak için malzeme alımı | 300,00 | 54,00 | 354,00 |
| 7 | Üniversitemiz Kampüsü dahilinde bulunan çeşitli birimlerin internet bağlantı sorunlarını gidermeye yönelik satın alma. | 39.955,00 | 7.191,90 | 47.146,90 |
| 8 | Üniversitemizde kurulu bulunan mevcut AVAYA marka 1 adet CS1000MG ve 3 adet CS1000E model telefon santralinin yıllık bakım onarımı için 3 kalem malzeme alımı | 8.386,00 | 1.509,48 | 9.895,48 |
| 9 | 8 adet çelik konstrüksiyon engelli asansörü projesi ile ilgili hizmet alımı | 13.000,00 | 2.340,00 | 15.340,00 |
| 10 | Merkezi trafo ve kesintisiz güç kaynaklarının yıllık bakım ve onarımları 1. Taksit | 5.625,00 | 1.012,50 | 6.637,50 |
| 11 | Merkezi trafo ve kesintisiz güç kaynaklarının yıllık bakım ve onarımları 2. Taksit | 5.625,00 | 1.012,50 | 6.637,50 |
| 12 | Hukuk Fakültesi Öğrenci Girişi ve Çevre Düzenlemesinde kullanmak için andezit alımı | 47.175,00 | 8.491,50 | 55.666,50 |
| 13 | 40. Blokta, kısa devre olan enerji besleme kablosu NYY kablo alımı | 1.000,00 | 180,00 | 1.180,00 |
| 14 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yazıcı, A3 Tarayıcı, Kağıt Kırpma Makinesi | 1.970,00 | 354,60 | 2.324,60 |
| 15 | AVAYA marka 1 adet CS1000MG ve 3 adet CS1000E model telefon santralinin yıllık bakım onarımı 1. Taksit | 11.000,00 | 1.980,00 | 12.980,00 |
| 16 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personelinin ihale ve satın alma sürecinde kullanması amacına yönelik yayın alımı | 191,00 | 15,28 | 206,28 |
| 17 | Elektrik Bakım Onarım İşletme Mühendisliği merkezi kesintisiz güç kaynakları için 12 adet kondansatör alımı | 4.080,00 | 734,40 | 4.814,40 |
| 18 | Rektörlük önü ve Morfoloji Binası arası yürüme yolu baskı betonu ile ilgili yapım işi | 46.446,86 | 8.360,43 | 54.807,29 |
| 19 | Merkezi trafo ve kesintisiz güç kaynaklarının yıllık bakım ve onarımları 3. Taksit | 5.625,00 | 1.012,50 | 6.637,50 |
| TOPLAM | 249.634,22 | 60.643,95 | 291.078,17 |

| ADI, TANIMI, NİTELİĞİ | TEKLİF | KDV | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AVAYA marka 1 adet CS1000MG ve 3 adet CS1000E model telefon santralinin yıllık bakım | 11.000,00 | 1.980,00 | 12.980,00 |
| 2 | Aziziye Araştırma Hastanesi ile Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Yerleşkesine ait arazilerin, İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine istinaden tevhit, ifraz, terk ve ihdas işlemleri ile ilgili hizmet alımı | 17.500,00 | 3.150,00 | 20.650,00 |
| 3 | Merkezi trafo ve kesintisiz güç kaynaklarının yıllık bakım ve onarımları için malz. + iş. Alımı | 3.390,14 | 610,23 | 4.000,37 |
|  | TOPLAM | 31.890,14 | 5.740,23 | 37.630,37 |

| ADI, TANIMI, NİTELİĞİ | TEKLİF | KDV | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İlahiyat Fak.Ek Bina Kültür Merkezi tadilat, mimari, statik, elk. mekanik projeleri | 8.500,00 | 1.530,00 | 10.030,00 |
|  | TOPLAM | 8.500,00 | 1.530,00 | 10.030,00 |

| 2014 YILI HARCAMA CETVELİ (EĞİTİM SEKTÖRÜ) |
| --- |
| Proje No | Sektör Adı | Proje Adı | 2014 Yılı Harcanan (TL) |
| 1997H031180 | EĞİTİM (DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER) | A.Ü.Oltu YerBil. Fak. Bina ve Sos. Tes.İnş. | 344.591,26 |
|  |  | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Hayvan Barınakları Bina Yapım İşi | 7.182.323,94 |
|  |  | A.Ü. VeterinerlikFak. Klinik Bil. Binası İkmal İnş.Yapım İşi | 12.720.837,84 |
|  |  | Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Binaları Yapım İşi | 1.948.663,93 |
| TOPLAM | 22.196.416,97 |

| 2014 YILI HARCAMA CETVELİ (ETÜT VE PROJELER) |
| --- |
| Proje No | Sektör Adı | Proje Adı | 2014 Yılı Harcanan (TL) |
| 2014H032300 | EĞİTİM (ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT VE PROJESİ) | Atatürk Üniversitesi Turizm İşletme Uygulama Oteli Ve Spa Uygulama Merkezi Binaları Proje Hizmet Alım İşi | 165.200,00 |

| 2014 YILI HARCAMA CETVELİ (VETERİNERLİK VE ZİRAAT FAKÜLTESİ BİRİMLERİNİ GÜÇLENDİRME AMAÇLI BİNA YAPIM İŞİ) |
| --- |
| Proje No | Sektör Adı | Proje Adı | 2014 Yılı Harcanan (TL) |
| 2013H039110 | Eğitim | Veteriner ve Ziraat Fakültesi Birimlerini Güçlendirme Amaçlı Bina Yapım İşi | 1.099.671,99 |

| 2014 YILI HARCAMA CETVELİ (BÜYÜK ONARIM İŞLERİ) |
| --- |
| Proje No | Sektör Adı | Proje Adı | 2014 Yılı Harcanan (TL) |
| 2014H032310 | EĞİTİM (BÜYÜK ONARIM İŞLERİ) | Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Binası Büyük Onarım İşi | 168.842,53 |
|  |  | Tarrtan Pist Tribün Altı Soy.-Duş.-Wc-Snf. Yap İle Besyo İd. Bina Wc-Spor Sal. Duv. Kap. Byk. Onarım İşi | 914.856,90 |
|  |  | Atatürk Üniversitesi Hınıs M.Y.O Büyük Onarım İşi | 226.674,91 |
|  |  | Atatürk Üniversitesi K. Karabekir Eğt. Fak. Dış Cephe Mantolama ve İlahiyat Fak Büyük Onarım İşi | 1.344.069,44 |
|  |  | Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Binaları Büyük Onarım İşi | 1.218.610,21 |
|  |  | Atatürk Üniversitesi Çeşitli Birimlere Ait Binalarda Büyük Onarım İşi | 1.002.348,87 |
|  |  | Ziraat Fakültesi 4 adet sera onarım işi | 511.277,48 |
|  |  | Atatürk Üniversitesi Kartal Tırmanma Duvarı Ve Ek Tırmanma Platformu Büyük Onarım İşi | 481.565,74 |
| TOPLAM | 5.868.246,08 |

| 2014 YILI HARCAMA CETVELİ (SAĞLIK SEKTÖRÜ) |
| --- |
| Proje No | Sektör Adı | Proje Adı | 2014 Yılı Harcanan (TL) |
| 2014I000090 | SAĞLIK SEKTÖRÜ | Atatürk Üniversitesi Diş Hastanesi Binası Yapım İşi | 1.282.036,15 |
| 2014I000110 |  | Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastane Ek Bina Yapım İşi | 4.758.082,65 |
| TOPLAM | 6.040.118,80 |

| 2014 YILI HARCAMA CETVELİ (ALTYAPI İŞLERİ) |
| --- |
| Proje No | Sektör Adı | Proje Adı | 2014 Yılı Harcanan (TL) |
| 2008H030960 | EĞİTİM (KAMPÜS ALTYAPISI) | Merkez Yerleşke, Oltu Yer Bilimleri Fak. ve Pasinler M.Y.O Yerleşkelerinde Çevre Aydınlatması Yapım İşi. | 1.637.656,50 |
|  |  | Atatürk Üniversitesi Batı Kampüsü Yer Altı Enerji Nakil Hattı, Trafo Tesisi İle Çeşitli Birimlere Jeneratör ve Pano Yapım İşi | 1.957.384,00 |
|  |  | Atatürk Üniversitesi Çeşitli Birimlerde Bulunan Eşanjör Dairelerinin Yenilenmesi Yapım İşi. | 1.738.022,00 |
|  |  | Atatürk Üniversitesi Isı Santraline Ait Tesin Kanalları (Galeri Kanal) Yapım İşi | 1.187.430,70 |
|  |  | Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşke, İspir Myo Ve Oltu Yer Bilimleri Fak Yerleşkesinde Taş Kaplama ve Sundurma Yapım İşi | 2.401.460,31 |
|  |  | Atatürk Üniversitesi Merkez yerleşkesi ile İspir MYO Yerleşkelerinde Yol ve Asfalt Yapım İşi | 2.355.631,97 |
|  |  | Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Anıt Çevresi, Çevre Düzenleme ve Tesisat Galerisi Yapım İşi | 2.281.218,68 |
|  |  | Atatürk Üniversitesi Kampüsü Akıllı Kavşak Trafik Sinyalizasyonu Yapım İşi | 80.982,22 |
| TOPLAM | 13.639.786,38 |

# 1.4-2014 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Genel Yatırım Uygulama Durumu:

Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar:

Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak Serbest bırakılması ve yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

Maliye Bakanlığınca yılsonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır.

Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.

# 2-2014 YILI PROJE UYGULAMALARI

# A-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:

# 1-2014K120200 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında çalışan Öğretim üyelerinin hazırladıkları bilimsel araştırma projelerine destek vermek amacıyla Hastanenin Döner sermaye gelirlerinin belli bir kısmının tahsis edildiği projeler için 2014 yılında 2.216.000 TL başlangıç ödeneği konulmuş olup yıl içinde toplam 4.722.000. TL harcama yapılmıştır.

2-2011K120230 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ

2012 yılında bölgemizin en büyüğü olacak gözlemevi için 10.000.000 TL  ödenek konulmuş, bunun 369.000 TL si harcanmıştır.2013 yılında proje için 1.350.000 TL. harcama yapılmıştır.2014 yılında ise 4.210.000 TL. harcama yapılmış olup; mercek alımı için ihale işlemi yapılmış ve siparişi verilmiştir.

B-EĞİTİM SEKTÖRÜ:

# 4-1997H031180 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (DAP)

Projeye 2014 yılında 10.600.000 TL ödenek verilmiş olup yıl içinde 8.000.000 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş olup;4.154.000 TL. diğer projelerden aktarma yapılmıştır.  Projeden toplam 22.278.000 TL harcanmıştır.

Oltu Yer Bilimleri Fakültesi bina ve sosyal tesisler inşaatı için 344.591 TL harcama yapılmıştır. İnşaat tamamlanmıştır.

Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Binası ikmal inşaatı yapım işi için 12.720.837 TL. harcama yapılmıştır. İşin % 95 i tamamlanmış olup;2015 yılında bitirilecektir.

Ziraat Fakültesi hayvan barınakları binası yapım işi için 2014 yılında 7.263.908 TL. harcama yapılmış olup; yaklaşık 13.000 m2 12 bloktan oluşan inşaatın % 100 ü tamamlanmıştır.

Mühendislik Fakültesi ek bina yapım işi için 2014 yılında 1.948.664 TL. Harcanmış olup; inşaatın % 23’ü tamamlanmıştır.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bina yapım işi için 2014 yılında sözleşmesi yapılmış olup, 2015 yılında inşaatına başlanacaktır. Ödeneği döner sermaye bütçesinden karşılanacaktır.

# 5-2008H030960 KAMPUS ALTYAPISI

Kampus Altyapısı için 2014 yılında likit ödenekten eklenen 13.250.000 TL ile birlikte toplam 17.750.000 TL ödenek verilmiş olup, yıl içerisinde 15.260.000 TL harcanmıştır. Yapılan işlerin listesi aşağıda çıkarılmıştır.

a-Atatürk Üniversitesi Merkez yerleşkesinde, İspir MYO, Oltu Yer Bilimleri fakültesi yerleşkelerinde Taş kaplama ve sundurma yapım işi için 2.401.000 TL.

b- Atatürk Üniversitesi yerleşkesi ile İspir Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde yol ve asfalt yapım işi için 2.356.000 TL.

c- Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü anıt çevresinde çevre düzenleme yapım işi devam etmekte olup; işin % 99 u tamamalnamıştır.2015 Yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.2014 yılında bu iş için 2.281.000 TL. harcanmıştır.

d-Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 2 adet kavşakta sinyalizasyon yapımı için 81.000 TL. harcama yapılmıştır.

e-Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezince Bilgi-işlem altyapısı için 1.584.000 TL.harcanmıştır.

f-Merkez yerleşke ve Oltu Yer bilimleri Fakültesi ve Pasinler MYO yerleşkelerinde çevre aydınlatma işi, batı yerleşkesinde yer altı enerji nakil hattı çekilmesi, çeşitli birimlerin eşanjör dairlerinin yenilenmesi, ısı santraline ait tesis kanalları yapım işi için 6.557.000 TL. harcamıştır.

6-2013H032650 MUHTELİF İŞLER (DAP)

Büyük onarım, Makine Teçhizat ve süreli yayın alımı için 2014 yılında 15.457.000 TL harcama yapılmıştır. Likit karşılığı ödenek olarak 14.103.000 TL ödenek eklenmiştir.

Kütüphane Süreli Yayın Alımı İşi                       	   :                             1.700.000 TL

Bilgi İşlem Merkezi bilişim malzemeleri alımı için  :                                230.000 TL.

Üniversitemiz BAUM Merkez binası büyük onarım işi	:  		      168.842 TL.

BESYO İdari binası onarımı işi                :      		   		      914.856 TL.

Hınıs MYO büyük onarımı işi için          :   			   		      226.675 TL.

KKE FAK.dış cephe mantolama ve İLAHİYAT FAK.büyük onarımı :  1.344.069 TL ZİRAAT FAK.binaları büyük onarım işleri için 			    :       1.218.610 TL. Kartal Tırmanma Duvarı büyük onarım işi			:      		      481.565 TL.

Üniversitemiz yerleşkesinde bulunan çeşitli birimlerin onarımları için:  9.172.383 TL.

TOPLAM:  15.457.000 TL.

7-2013H030710 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ(DAP)

Üniversitemizin kampüs altyapısının (Elektrik, telefon, doğalgaz, temiz su, atık su vb.)  etüt projeleri için 165.000 TL harcanmıştır.

C-SAĞLIK SEKTÖRÜ

8-2014 I000110 HASTAHANE EK BİNA İNŞAATI(17930 m2)

Hastanemizin ek bina inşaatının 2014 yılında 4.758.000 TL Döner Sermaye bütçesinden harcanmış olup; işin % 31’i tamamlanmıştır. Ayrıca Döner Sermaye bütçesinden 2.411.000 TL. de makine-teçhizat alımı için harcama yapılmıştır. Bütçeden ise 4.978.000 TL. harcama yapılmıştır.

9-2014 I000090 DİŞ HASTANESİ BİNASI YAPIM İŞİ

2014 yılında inşaatın % 25’i tamamlanmış olup; 2015 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.2014 yılında 1.282.000 TL.inşaat için, 1.978.000 TL. de makine-teçhizat için harcama yapılmıştır.

# Text boxes

REKTÖR

YÖNETİM KURULU

SENATO

FAKÜLTELER

ENSTİTÜLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

YÜKSEKOKULLAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

TIP

SAĞLIK BİLİMLERİ

ERZURUM

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

DEPREM ARAŞTIRMA

DİŞ HEKİMLİĞİ

FEN BİLİMLERİ

YABANCI DİLLER

HALICILIK EĞİTİMİ

OLTU

ECZACILIK

SOSYAL BİLİMLER

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

NARMAN

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

VETERİNERLİK

TÜRKİYAT

EDEBİYAT

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

PASİNLER

AŞKALE

ÇEVRE SORUNLARI

FEN

İSPİR HAMZA POLAT

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

GÜZEL SANATLAR

MÜHENDİSLİK

HINIS

AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP

SAĞLIK HİZMETLERİ

ASTROFİZİK ARAŞ. VE UYG.

KAZIM  KARABEKİR          EĞİTİM

ZİRAAT

HUKUK

DİL EĞİTİMİ UYG. VE ARAŞ.

TIBBİ DENEYSEL

BİYOTEKNOLOJİ

TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ

GÜZEL SANATLAR

İLAHİYAT

İKTİSADİ VE İDARİ  İLİMLER

NANOBİLİM VE NANO MÜH.

İLETİŞİM

SAĞLIK BİLİMLERİ

ORGAN NAKLİ

OLTU YER               BİLİMLERİ

ORTADOĞU VE ORTA ASYA-KAFKASLAR

HORASAN

TORTUM

ŞENKAYA

MİMARLIK VE TASARIM

EĞİTİM BİLİMLERİ

AÇIK ÖĞRETİM

SU ÜRÜNLERİ

ADALET

SÜREKLİ EĞİTİM                VE UYGULAMA

TOPLUMSAL ARAŞ. VE UYGULAMA

UZAKTAN EĞİTİM    VE UYGULAMA

DEVLET KONSERVATUVARI

KADIN SORUNLARI

TURİZM